2021/07/17 開會紀錄

二評評審建議：

1. 自動餵食系統應添加UPS系統
2. 溫度及pH值感測器要達到一定準確性&校正
3. 用APP取代Linebot，提供使用者更多資訊，且擴大系統功能
4. 各數據必須準確
5. 應考慮魚缸大小形狀，和其他設備架設的位置
6. 需做「使用者需求分析」調查

暑假預期進度

1. 添購UPS且架設完成 負責人：袁偉傑
2. 自動換水設備架設且測試完畢 負責人：陳奕安
3. 硬體設備整合完成 負責人：蔡智勛
4. 魚缸、加溫棒、打氧機…等設備添購 負責人：蔡兆倫
5. 智慧魚缸架設(將本體、其他設備和自動化裝置結合) 負責人：葉欲揚